关于普通国省道沥青路面工程及交通工程

施工招标标段划分的指导意见

各县（区）交通运输局，赣州经开区、蓉江新区经发局，局属有关单位：

随着经济社会的发展与进步，公路工程在服务商贸物流和人们出行的作用越来越大，社会对公路工程的品质要求越来越高，普通国省道修建等级及标准也越来越高。沥青路面具有良好的行车舒适性，在黑色的沥青路面上标上各种交通标线醒目美观，大大提高行车安全。正是由于沥青路面有诸多优点，近些年我市国省道公路工程施工中大量采用沥青路面结构型式。为进一步加强我市普通国省道沥青路面工程及交通安全设施工程施工质量控制，结合我市公路建设实际情况，对沥青路面工程及交通工程施工招标标段划分提出以下意见，请按照执行：

一、沥青路面工程及交通工程施工招标标段划分原则

1、标段划分宜大不宜小。较大的标段有利于中标人合理投入，中标人的投入包括管理人员、技术人员和施工机械设备的投入。高素质的人员管理着具有大型、配套、高效特点的先进施工机械设备，有大型项目的管理经验，能集中力量和集中施工资源以确保工程施工质量、安全和进度。

2、要有利于机械化专业化施工。现代化的施工机械设备效率高、性能优，机械设备自身性能是保证工程质量、降低工程成本的关键因素。机械化程度、专业化水平越高越能实现好的经济效益，确保工程质量；若标段划分小，工程量太少，中标人投入大型设备没有规模效益，取而代之投入的是小型或老旧型号设备，将直接影响工程进度和质量、安全。

3、标段划分要以吸引资质高、业绩好、实力强者来投标为目标。当前进入公路建设市场的施工企业数量不少，但资质高、业绩好、实力强的施工企业并不是很多。资质高、业绩好、实力强的企业希望中得大标，以便集中优势组建一流的团队，投入一流的设备，取得较佳的效益。标段太小容易出现“一流企业中标，二流设备进场，三流队伍施工”的现象。

二、沥青路面工程及交通工程施工招标标段划分指导意见

1.路面工程中沥青混合料工程量在30000m3以下的路面工程只能划分一个标段，且应对拌和摊铺设备作相应强制性要求。

2.交通工程达到200万元及以上的须单独划分标段进行招标。

赣州市交通运输局

2017年8月4日